|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **里程碑评审记录** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目描述 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 东软颐养中心 | | | 项目组名称 | 第04组 | 实训经理 | 张俊 | 项目负责人 | | | 刘子硕 | |
| 版本号 | | V1.0 |  |  | 评审日期 | 2025年06月13日 | | | | | | | |
| 里程碑名称 | |  | | | 参加人员 | 刘子硕、魏溪语、李梦雅、李骏基、刘恩铭、朱子安 | | | | | | | |
| 评审中问题记录 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 问题描述 | | | | 计划解决措施 | | | | | 完成期限（天） | 责任人 | | |
| 1 | 接口定义的代码使用C++，未使用sql | | | | 改为sql创建数据库语句 | | | | | 2天 | 刘子硕 | | |
| 2 | 项目概要书部分图片有水印 | | | | 使用正版软件进行保存 | | | | | 2天 | 刘恩铭 | | |
| 3 | 前后端环境未连接 | | | | 进行完整的环境搭建以及测试 | | | | | 2天 | 朱子安 | | |
| 4 |  | | | |  | | | | |  |  | | |
| 5 |  | | | |  | | | | |  |  | | |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | | |
| 其它意见 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
| 评审结论 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | □ | 评审通过 | | | | | | | | | | |  |  |
|  | □ | 评审通过，跟踪问题直至关闭 | | | | | | | | | | |  |  |
|  | □ | 评审不通过，修改问题后再次评审 | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | 再次评审时间： | | | | | | | | | | |  |  |