|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **里程碑评审记录** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目描述 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 东软颐养中心 | | | 项目组名称 | 第04组 | 实训经理 | 张俊 | 项目负责人 | | | 刘子硕 | |
| 版本号 | | V1.0 |  |  | 评审日期 | 2025年06月13日 | | | | | | | |
| 里程碑名称 | | 项目开发 持续迭代 | | | 参加人员 | 刘子硕、魏溪语、李梦雅、李骏基、刘恩铭、朱子安 | | | | | | | |
| 评审中问题记录 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 问题描述 | | | | 计划解决措施 | | | | | 完成期限（天） | 责任人 | | |
| 1 | 框架源码与Git仓库链接失效出错 | | | | 检查Git仓库连接状况，重新搭建提交 | | | | | 1天 | 朱子安 | | |
| 2 | 用户登录逻辑与实际情况不符 | | | | 检查用户登录逻辑，修改可见错误，预防可能的攻击 | | | | | 2天 | 刘子硕 | | |
| 3 | 前端界面与后端源码，redis数据库连接失败 | | | | 检查服务端redis版本，检查IP与端口号是否连接成功 | | | | | 1天 | 刘恩铭 | | |
| 4 | 前端界面在某些情况下会显示出错 | | | | 前端界面细节精修补 | | | | | 2天 | 李骏基 | | |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | | |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | | |
| 其它意见 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.建议适时进行代码的检查验证工作，预防可能的数据传输问题或数据库攻击情况等。 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.建议开发人员及时将已实现的内容推送至Git仓库中，及时同步进度情况 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **评审结论** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **☑** | **评审通过** | | | | | | | | | | |  |
|  | **□** | **评审通过，跟踪问题直至关闭** | | | | | | | | | | |  |
|  | **□** | **评审不通过，修改问题后再次评审** | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **再次评审时间：** | | | | | | | | | | |  |